# タブ 1

# 開発ローンチ定例MTG

## 1. エグゼクティブサマリー

本会議は、新規開発プロジェクトのローンチに向けた進捗確認および、主要な商品コンセプトの策定プロセスを確定させることを目的として実施された。競合分析の結果、市場性の高い「Claude Code（正式名称：Anthropic社の開発者向けコマンドラインツール）」を主軸に据えることを決定。今後はAI（ChatGPT Pro）を活用した「壁打ち」を通じて、非エンジニア向けを想定した具体的なコンセプト案を3案策定し、意思決定を行うフェーズへと移行する。

## 2. 会議基本情報

- 日時: 2026年02月17日（火） 16:00～16:30

- 場所: オンライン（画面共有および分割表示を活用）

- 参加者: （敬称略）

  - わど 氏（進行・意思決定者）

  - がみ 氏（実務担当・報告者）

- 会議の目的: - 競合分析結果の共有と、開発対象（ツール）の選定

  - 商品コンセプト策定プロセスの指示と、AIツールの活用方法の確認

  - プロモーションおよび事務的タスク（Mosh、Discord）の進捗管理

- 配布資料: - 競合分析リスト（Udemy等）

  - Notion内「ローンチマニュアル（マインドマップ）」

## 3. 決定事項

- 開発対象ツールの確定: 市場の需要（受講生数・注目度）を鑑み、「Obsidian」ではなく**「Claude Code」**をメインテーマに採用する。

- コンセプト策定手法: ChatGPT Pro（モデル：o1-preview等、高性能モデルを想定）を用い、競合データと既存マニュアルをインプットした上でステップバイステップで壁打ちを行う。

- ターゲット属性: 既存のエンジニア向けではなく、**「非エンジニア向け」**を軸とした差別化を図る。

- 集客・広報: 商品ページ（Mosh）のリンク発行および、ユニコ氏へのDiscordメンションによる進捗報告を実施する。

## 4. ToDo（アクションアイテム）

| 担当者 | 具体的なタスク（成果物） | 期限 |
| --- | --- | --- |
| がみ | AI（ChatGPT Pro）を用いたコンセプト案（3案）の作成 | 2026/02/17（本日中） |
| がみ | Mosh（正式名称：サービス販売プラットフォーム）のリンク発行・商品ページ作成 | 2026/02/18 |
| がみ | ユニコ氏への連絡（Discordにて日程・内容の確認メンション） | 2026/02/18 |
| わど | がみ氏より提出された3案からのコンセプト最終決定 | 2026/02/18 |

## 5. 議論内容

### 【議題1：競合分析結果と対象ツールの選定】

- がみ: Udemy等の調査結果を報告。Claude Codeの方がObsidianよりも受講生が多く、伸び代がある。Obsidianはやや衰退傾向にある印象。

- わど: 同意。Obsidianは無理に追わず、需要のあるClaude Codeで進める。ただし、既存の競合が多いため「ライブコーディング体験」等の要素での差別化が必要。

- 結論: Claude Codeを採用し、独自コンセプトによる差別化を図る。

### 【議題2：商品コンセプトの策定（AI壁打ち）】

- わど: Notionのマインドマップにある「商品コンセプト確定」項目をAIに実行させる。競合データをコピーし、ステップバイステップで深掘りするよう指示。

- がみ: ブラウザの分割表示機能を使い、AIの処理待ち時間を有効活用しながら進める。

- 結論: がみ氏がAIと壁打ちを行い、最終的に3つのコンセプト案を抽出する。

### 【議題3：プロモーション準備と外部連絡】

- わど: 商品概要は「AIエージェントスクール」の内容をベースにする。Moshのページ作成を進めること。

- がみ: 日程の記載ミス（AI生成による曜日誤認）を修正し、セミナー締め切りを3月10日に設定してユニコ氏へ連絡する。

- 結論: 事務的なセットアップを並行して進める。

## 6. 保留・未決事項

- [要確認] アンケートの無反応: 以前投げたアンケートへの回答が得られていない。コンセプト確定に際し、どの程度ユーザーニーズを反映させるか。

- [要確認] Claude Codeの具体的差別化ポイント: 「非エンジニア向け」という方向性以外に、競合を凌駕する独自の強みを何にするか（壁打ち結果待ち）。

## 7. ネクストステップ・次回会議について

- 次回会議予定日: 2026年02月19日（木）前後（コンセプト決定後、1週間以内）

- 主要アジェンダ: - 決定したコンセプトに基づくカリキュラム構成の確認

  - 撮影・編集スケジュールの確定

## 8. 会議の分析と改善提案

- 効率性: - 分析: 画面共有とAIへの入力作業をリアルタイムで行っており、認識の齟齬が少ない。一方で、AIの回答待ち時間がやや発生している。

  - 提案: AIへのプロンプト（指示文）は事前に下書きを用意しておくか、今回導入した「分割表示」による並行作業を標準化し、待ち時間の「無言」を減らす工夫を継続すべき。

- 意思決定の質: - 分析: データ（受講生数）に基づき「Obsidian切り捨て、Claude Code採用」を即断できており、スピード感がある。

  - 提案: アンケート回答が得られないという課題に対し、代替となるニーズ調査（SNSのトレンド分析等）をステップに組み込むと、より意思決定の根拠が強固になる。

- 参加度とエンゲージメント: - 分析: わど氏が明確な指示を出し、がみ氏が操作・実行する「上司と部下」の役割分担が明確。

  - 提案: コンセプト案の3案抽出時、がみ氏自身の「現場感覚としての推し」を1点添えるようにすると、より多角的な検討が可能になる

# 文字起こし

2026年2月17日

## 開発ローンチ定例MTG - 文字起こし

### 00:00:00

UnionAI: 今音量とかって大丈夫ですかね?
info UnionAI: はい。大丈夫です。ありがとうございます
UnionAI: あ、はい。したらと今日があ、一旦進捗確認したいですね、今。
info UnionAI: 。はい。そうですね。先に進捗報告で言うと、えっと、行語分析ですね。競合分析は一応完了しまして、
UnionAI: はい。ちょっと
info UnionAI: 一通りリストを送りして、えっと、開発
UnionAI: はい。
info UnionAI: ロン地のとこに一応投げてはいる状況です。はい。そう
UnionAI: ああ。はい。はい。はい。
info UnionAI: ですね。そういったところです。はい。今
UnionAI: 今画面てますか

### 00:00:48

info UnionAI: しますね。
UnionAI: はい。
info UnionAI: 全体標行分析に関してはこんな感じでちょっとはい。まとめたようなところスクールとあとユゼミのクロードコードと
UnionAI: はい。あ、ありがとうございます。はい。はい。あ、オッケー。はい。ありがとうございます。ただどうしよっかな。
info UnionAI: オブシディアンの口座っていうのをはい。人取り出した感じです。
UnionAI: で、えっと、朝、朝ってあります
info UnionAI: 朝はい。
UnionAI: か
info UnionAI: で、ユデミの、えっと、内容とかをこれから決めてきましょうっていう段階かと。はい。て
UnionAI: 結構大変だ。
info UnionAI: はい。お待たせしました。こんな感じで。はい
UnionAI: うん。あ、あ、ま、カリクラムですかね。
info UnionAI: 。
UnionAI: なるほど。まあ、クロードコード。これどうやって決めようかな。
info UnionAI: そもそもクロードコードかオブシティアンか。
UnionAI: そうですね。これなんか調べた感じなんかすごい感覚でいいんですけどどっちが良さそうとかありますかね
info UnionAI: はい。うーん。この数字
UnionAI: ?
info UnionAI: から見るとクロードコードの方が見られてるのかなって印象ですかね。ん、
UnionAI: うーん。なるほど。うん。
info UnionAI: 受行性の本数的にもクロードコードの方が多い
UnionAI: ね。
info UnionAI: 印象。はい

### 00:03:36

UnionAI: うん。確かに。ま、クロドコードでいい。無段で、ま、無難にクロードコードがいいかな
info UnionAI: 。
UnionAI: 。ちょっとオブシリア最近ちょっと衰退してる感じはします。はい。ま、あんま使わなくてもいいんじゃないかって
info UnionAI: あ、そんな感じはあるんですね。いう流れ
UnionAI: 。うん。そうですね
info UnionAI: になっている。総合と
UnionAI: 。うん
info UnionAI: じゃあクロードコードで行きましょうと。ま、でもうん。そうですね
UnionAI: 。
info UnionAI: 。平均で見るとオブシディアンの方がちょっと、ま、本数が少ない分っていうのはあるかもしれないですけど、コードコードは伸びてるのは伸びてるけど
UnionAI: はい。なるほど。なるほど。
info UnionAI: 、ま、見られてないのは見られてないっていうような多い分っていうのがありますかね
UnionAI: ま、そうですね。ま、多分数が多そうですよね。やってる、出してる人の数が多そう。ま、差別化が必要ですね、多分。うん。
info UnionAI: 。確かにそうなってきますか ? 1番1番見られてるのでコード生成修正デプロイどうかを
UnionAI: はい。
info UnionAI: 体験するバイブコーディング入
UnionAI: なるほど。そしたら、えっと、ちょっとそこをやってコンセプト決めをやってもらいたくてチのチ全体。
info UnionAI: はい。のはい
UnionAI: あ、えっと、ノーのローンチマニアでみたいなとこ開いてきます。

### 00:05:06

info UnionAI: 。
UnionAI: はい。ノション開いてドンチマニュアル開いて。はい。そうです
info UnionAI: お、間に合い。なんか
UnionAI: ね。なんかあれで1番上のマインドマップ開いてもいいます。
info UnionAI: 重たいすね、全然。あ、開きました。はい。
UnionAI: はい。で、えっと、右側の方のもうちょっと上ですね。商品コンセプト確定
info UnionAI: はい。これです。
UnionAI: 。4つ目ぐらい。上から4つ目ぐらい。あ、そういう。ここを
info UnionAI: はい。
UnionAI: と AI と決めたいですよね。
info UnionAI: ここの部分
UnionAI: なんで ?
info UnionAI: 。
UnionAI: あ、これどうやってやろっかな。難しい。ま、クロードコード今決まったんで。そ
info UnionAI: はい。誰
UnionAI: したらそしたら競合
info UnionAI: ?
UnionAI: のえっと競合1回全コピーし
info UnionAI: はい。
UnionAI: てクロードコードそうですね。クロドコード
info UnionAI: こ、これ全部コピー
UnionAI: 全部コッピーし
info UnionAI: 。
UnionAI: てそう
info UnionAI: AI にチャット
UnionAI: しますか ? チャット GPT プロがいいっすね。
info UnionAI: GPT
UnionAI: で、今貼り付けてもらって、で、もう1個ドンチタスク天体像の方もうもう1回もう1
info UnionAI: はい。はい。

### 00:07:38

UnionAI: 回開いてもらってで商品コンセプト確定のところここをコピーしてもらいます。ここ上で Ctrl C をしこ C 押してあ、それで大丈夫です。で、チャット GPT
info UnionAI: これもうこれだけコピーすればいいですか ?
UnionAI: トップ戻ってで貼り付けてもらいます。ああ、オッケーです。で、1番下行って、えっと
info UnionAI: はい
UnionAI: 、競合のデータを元
info UnionAI: 。
UnionAI: に上の項目を確定させたい。え、で、ステップバイステップで確認しながら進めてください。はい。それできましょ
info UnionAI: 実行でいいですか?
UnionAI: 。あ、で、あ、ごめんなさい。えっと、モデルを変えた方がいいですね。うん。
info UnionAI: あ、これを変えた方がいいって。
UnionAI: あ、えっと左上かな?左上の方5.2って書いてあると思ます。ここをプロにした。で、もう1回、あ、プロにして、もう1回あの、送信し直し多分下の方にチャットチャットの右下ら辺です。えっと、あ、そう。そこをもう1回押して。あ、
info UnionAI: こ
UnionAI: 1回止め、止めちゃってます。はい。止めて。で、ちゃ、今、えっと、質問したチャットの方。はい。あさん、更新してみてください。もう
info UnionAI: うん。

### 00:09:49

info UnionAI: 質問したチャットがどっかにちゃった。
UnionAI: 1回リロード。
info UnionAI: こし
UnionAI: めちゃめちゃ重いっすね。
info UnionAI: いない。いた。あ、で、これをあ、分かりました。
UnionAI: あ、で、またモデルが戻っちゃってるんで。
info UnionAI: こにします。で、これ送信しちゃえばいいすね
UnionAI: そうですね。ちょっとこれで一旦壁打ちして、あの、ステップバイステップになってるんで、おそらくもう
info UnionAI: 。
UnionAI: 1回聞いてくる。質問してくれて、ちょっとそれで何回か会話して確定さ。
info UnionAI: はい。コンセプトを決めようと。はい。はい
UnionAI: はい。一旦そこをやってもらいたいですね。うん。これで行きましょうか。
info UnionAI: 。分かりました。
UnionAI: で、ちょっと朝の戻ります。
info UnionAI: はい。
UnionAI: うん。で、金倉村編は、ま、いいとしてもシュはもう進んでます。ああ。
info UnionAI: スライド撮影編集モッシュはまだやってないですね
UnionAI: で、そしたら左だけかけときます。ゆりこさん
info UnionAI: 。
UnionAI: から商品の概要もらってるはずなんで、それをリンクだけ発行すればいい
info UnionAI: はい。リンク。モシのリンク。
UnionAI: です。
info UnionAI: もシをとりあえず開けば
UnionAI: あ、そうですね。モッシュ、モッシュ多分みさんでも作定できるんで。

### 00:12:13

info UnionAI: はい。と
UnionAI: うんとちょっと待ってください。ゆ子さんか。はい。なんかどっかありましたっけ?ナイク。
info UnionAI: ユニコさんからの商品情報さんの商品報はああ、なるほど。どっかに入れた気がす。あ、基地
UnionAI: ま、ユニコスクールで調べれば出てくるか。
info UnionAI: 6の中に入ってそうか。
UnionAI: ああ、ありますね。 AI エージェントスクールみたいな。はい。
info UnionAI: これかな ?
UnionAI: うん。ああ、そうっぽいす。
info UnionAI: こちら。はい
UnionAI: で、これちょっと元にモッシュにモッシュにあのリンク発行は進めといて欲しいですね。そうですね。その感じです。
info UnionAI: 。もうあのワスクみたいな商品ページ作っちゃえ
UnionAI: すごい開発部隊の悲しいで決済オッケーでうん。
info UnionAI: うん。
UnionAI: ま、とりあえずはこなんか中井さんがあとゆこさんに連絡しようと思ってたやつがあった気がするんで、そこだけあとやってどうだっけ
info UnionAI: はい。なんかそうですね、送られてきてと。これかな ?
UnionAI: ああ、そうですね。そこを、ここをもうガミさんから送っちゃっていいと思うんで。
info UnionAI: はい。あの Disccord 運営
UnionAI: はい。そうですね。開発の方でゆニこさんに
info UnionAI: から開発のあのさはい
UnionAI: メンションしてで、えっと、で、内容のところ

### 00:14:58

info UnionAI: 。
UnionAI: が20か22あ、20か22だっけ ? ちょっと待って。あ、いいのか ? 20か20あれ。あ、いい。あ、多分曜日間違ってですね、おそらくこれ。はい。うん。
info UnionAI: この2220ああ、そうですね。金同日ですよね。
UnionAI: うん。ああ、3月7日間違ってです。多分これよくあるやつです。 AI で書くと
info UnionAI: 合いのポンだし。はい
UnionAI: 違
info UnionAI: 。これ1回コピーしちゃうか。はい
UnionAI: でえっとそうですね。今1回これコピーして下に貼り付けちゃっ
info UnionAI: 。
UnionAI: てでそこ上で直しちゃった。
info UnionAI: これが土曜日ですよね。
UnionAI: うん。ですね。で、えっと、下の方行ってセミナー世代の3月6日結構短い気がすんで、10
info UnionAI: はい。
UnionAI: 日とかにしときますか。
info UnionAI: ここの機嫌目安ですか ?
UnionAI: そうっすね。
info UnionAI: 10日だと火曜日ですね
UnionAI: うん。
info UnionAI: 。はい。
UnionAI: うん。
info UnionAI: あとコンセプトをここどうするかですか ? ここのここの部分か。
UnionAI: そうすね。ここがドエア書なってか。うん。ここでもあれだな。オープンクローでむずいんですよね、正直。

### 00:17:44

info UnionAI: オープンクロ。あとアンケートとか投げたけどきっと回答もらえてないのかな
UnionAI: ま
info UnionAI: やっぱ回答誰もしてもらえない。まずいですね。成果
UnionAI: まずいっすね。なるほど。まあ、厳しいっすね。
info UnionAI: 方向も昨日昨日こなだ見たら誰も反応してくれてない。こ厳しいですね。
UnionAI: うん。ま、コンセプト決めんのむずいんだよな、正直。どうしよっかな。ま、同じような感じでやるしかない気もします。
info UnionAI: さっきのスクールの方を一旦コピーしてで同じようにコンセプトウォーキングみたい
UnionAI: そうですね。そうっすね。それで貼り付けてうん。オープンクローでやればいいんで。それ内容。うん。それで一旦やってみますか。
info UnionAI: はい。も
UnionAI: あ、で、えっと、今回はオープンクでやれるんで
info UnionAI: おお。はい
UnionAI: 、えっと、データ
info UnionAI: 。
UnionAI: にオープンクローでオープンクローでクロを使ってと使って。うん。ま、手段としてあ、ま、どうしようか。なん、な、何て言えばいいんだろうな。ま、コンセプトの手段はかな。
info UnionAI: これで、オープンクローを
UnionAI: コンセプトの手段はオープンドローを使っ
info UnionAI: おで
UnionAI: てはい。あ、で、えっと、ちょっと導入してる場所が悪い気がするんで、コンセプトの

### 00:21:37

UnionAI: 手段オープンコロを使って1番下にしてますか
info UnionAI: はい。
UnionAI: ね。使ってくだ。あ、ま、使っていいか。これでいいです。はい。
info UnionAI: これで実はい。
UnionAI: はい。ちょっとこれはちょっとこれはもう壁打ちでやるしかないんですね。じゃ、一旦ここを壁打ちしてみてで、最後3
info UnionAI: はい、分かりました。
UnionAI: つぐらいアイデア出すようにしてもらいますか?はい。壁打ち進めてもらって最後に3
info UnionAI: はい、
UnionAI: つぐらい出してて案をで、それ僕にもらえますかね?後ではい。で、そこで決めますね。
info UnionAI: 生じました。
UnionAI: その案が出てきた。あ、プロめっちゃ
info UnionAI: そしてこれは全然進まない人。
UnionAI: 長いんで、ま、ゆっくり。うん。結構ゆっくりって感じです。あれ、ちょっとあのこっちだけ教えとくんで。今もう1回開き
info UnionAI: そうね。ま、時間ちょっと待って。こうです。はい。
UnionAI: ます。で、えっと、今開いてるタブのところをカ合わせてもらって。そうですね。で、右クリックして現在のタブをあた、新しい分割表示2つ目。はい。で、押して
info UnionAI: さん
UnionAI: で、ま、でき
info UnionAI: 。
UnionAI: てはいい。なんか右側の表示がすげえ遅いですけど

### 00:23:18

UnionAI: 。あ、止まっちゃった。そうするともう2
info UnionAI: はい。
UnionAI: つ同時に進めます。はい。なので僕とかだと2
info UnionAI: なるほど。はい。これで
UnionAI: 画面表示させといてます。
info UnionAI: もうどんな状況になってるか
UnionAI: はい。確定。これ多分そうすね、これ遅いんで結構。うん。
info UnionAI: をこっちが全然動いてくれる。あ、こっちは動きましたね
UnionAI: うん。
info UnionAI: 。ステップ1。はい
UnionAI: で、まあそれで多分ま、ちょっと下の方進んじゃって。うん。多分こんなことやったらいいですよっていうのが来てる。
info UnionAI: 。色々とはい。はい。
UnionAI: あ、で、変信があるんで、ま、ちょっというのをちょっと進めてってもらいますかね。はい。で、同じように2
info UnionAI: うん。
UnionAI: つやってもらって、で、それで最後、最後、それ全部終わったら案を見づら出させるようにしてもらって、で、一旦そこでチェックします。で、ここでコンセプトをしっかり決めてユニコさんに提出ですね。はい。
info UnionAI: はい。分かりました。承知です。この上の1から3とかは僕のこれ22で決めちゃっていいですか?
UnionAI: あ、そうですね。もうそれでいいかな。そうですね。
info UnionAI: ちょっとこれは見ながらじゃやってみます。はい

### 00:25:00

UnionAI: ま、昨日はうちはあの前話した通り非エンジニア向け
info UnionAI: 。
UnionAI: のところなんでなんかその辺の疑似力かなんかも見直していただい
info UnionAI: はい。ああ、分かりました
UnionAI: てはい。必要であれば与えてもいいと思いますね。もう疑似
info UnionAI: 。なるほど。
UnionAI: の疑似なんか前ちょっとコンセプト喋ってた気がする。
info UnionAI: これ確かにはい、オッケーです。はい、オッケーです。
UnionAI: はい。ちょっとそれで進めてもらいます。うん。ですね。そこがと、あの、できないと次攻めないんで、一旦そこでかな。そうですね。はい。が決まったらもうあとは投稿とか資料作りなんでうん。
info UnionAI: じゃあ、コンセプトをとりあえず決めて3つ出してわさんにお渡しという形。はい、オッケーです。
UnionAI: 一旦そこでオッケーです。で、ま、なるべく早めに欲しいかな、多分。
info UnionAI: ふんふんふんふん。オッケーです。はい。ここはじゃあ今中にお渡しできるように
UnionAI: そうですね。ある程度進んだらプロ解除してもいいかもしんないすね。
info UnionAI: はい。進めてきます。ああ、なるほど
UnionAI: 長い。はい。もう固まってきたらはい。はい。
info UnionAI: 。そのある程度ってどのくらいですか ? 固まってきたらオッケーです。確か
UnionAI: ちょっとわかんないですけど。うん。ちょ、ちょっと長いんですよね、どうしても。
info UnionAI: にすごい初めが時間かかっちゃう。
UnionAI: うん。ちょっと一旦そこでちょっと分かんなかったらまた聞いてください。
info UnionAI: はい、分かりました。了解です。はい。じゃ、ここ終わってまたじゃあ
UnionAI: はい。一旦それで行きましょう。はい。うん。そうですね。はい。はい。
info UnionAI: これ出してそれこそちょっと近いうちにまたミーティング入れさせていただいてもいいです。分かりました
UnionAI: どっか入れといてもらえます ? 1週間以内。あ、違うな。えっと、ま、今日神さんが例え出してくれたら
info UnionAI: 。はい
UnionAI: 僕が明日決めれるんで。え、そうです
info UnionAI: 。明後日し明後日ぐらい
UnionAI: ね。明後日ぐらいとかにはい
info UnionAI: 。はい。
UnionAI: 。はい。お願いします。さん今日はお帰り終りにしますね。はい。お疲れ様です。

### 02:58:07 より後に文字起こしが終了しました

この編集可能な文字起こしはコンピュータが生成したものであり、誤りが含まれている可能性があります。作成後にテキストを変更することもできます。